东坪镇人民政府

关于增补2022年度巩固拓展衔接项目库及纳入年度实施计划的报告

中共安化县委实施乡村振兴战略领导小组：

 为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，根据上级对建立巩固拓展衔接规划项目库的要求，结合我单位年度工作计划，研究确定了2022年巩固拓展衔接规划拟入库项目及年度计划实施项目，且对项目的真实性、必要性、可行性及绩效目标进行了初步审核，并于2022年4月4日至2022年4月13日进行了公示，公示期满且无异议。现申请纳入巩固拓展衔接规划项目库，请审核。

附件：安化县2022年巩固拓展衔接项目库入库明细表

东坪镇人民政府

2022年 4 月15 日

东坪镇党政办公室 2022年 4 月 15 日印发

|  |
| --- |
| 附件 1 |
| **安化县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目申报明细表** |
| 金额单位：万元 |
| **序号** | **项目名称** | **建设任务** | **实施地点** | **建设性质** | **补助标准** | **资金****规模** | **筹资方式** | **绩效目标（进度计划）** | **群众利益链接机制** | **解决已脱贫人口用工数（人）** | **资金规模中支付劳动报酬预算（万元）** | **时间进度(起止)** | **责任单位** |
|  |  |  |  |  |  |  | **财政资金** | **自筹** | **其它** |  |  |  |  | **计划开工时间** | **计划完工时间** | **项目主管单位** | **项目组织实施单位** |
| 1 | 人居环境整治 | 修建污水沉井10个，厕所改造60户，沟渠修建150米 | 唐市社区 | 新建 | 10万元/村 | 10 | 10 | 20 | 0 | 改善1541群众生活生产条件，提高生活质量。 | 改善群众生活生产条件，提高生活质量建立长效机制，实现生态扶贫 |  |  | 2022年4月 | 2022年7月 | 东坪镇人民政府 | 唐市社区 |
| 2 | 产业路建设 | 产业公路维修11.2公里 | 大湖村七星寨茶叶种植基地 | 维修 | 0.45万元/公里 | 5 | 5 |  |  | 帮助12名群众创收10000元/人.年 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动当地贫困户稳定增收 |  |  | 2022年1月 | 2022年5月 | 东坪镇人民政府 | 安化七星寨茶叶种植专业合作社 |
| 3 | 产业路建设 | 产业路建设4.5公里 | 柳坪村九峰尖中药材基地 | 新建 | 1万元/公里 | 5 | 5 |  |  | 帮助12名群众创收30000元/人.年 | 通过“直接帮扶、委托帮扶、股份合作”方式，建立有效利益链接机制，带动当地贫困户稳定增收 |  |  | 2022年1月 | 2022年6月 | 东坪镇人民政府 | 湖南九峰尖生态中药材开发有限公司 |
| 4 | 厕所改造 | 厕所改造280户 | 青山园村 | 新建 | 10万元/项 | 42 | 10 | 32 | 0 | 改善4598群众的生活生产条件、生活条件 | 改善群众生活生产条件，提高生活质量建立长效机制，实现生态扶贫 | 10 | 5 | 2022年1月 | 2022年10月 | 东坪镇人民政府 | 青山园村 |
| 5 | 村组道路 | 环园公路连接线3.2公里 | 岩坡新村 | 新建 | 10万元/公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 提高4360群众的出行条件，提高生活质量 | 改善出行条件，明确产权及开发方式，建立管护制度，改善出行条件 |  |  | 2022年1月 | 2022年7月 | 东坪镇人民政府 | 岩坡新村 |
| 6 | 村组道路 | 芦水公路提质加宽至5.5米，长7.2公里 | 柳坪村 | 新建 | 1.4万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 0 | 提高2702群众的出行条件，提高生活质量 | 改善出行条件，明确产权及开发方式，建立管护制度，实现资产收益扶贫 | 10 | 3 | 2022年1月 | 2022年12月 | 东坪镇人民政府 | 柳坪村 |
| 7 | 基础设施 | 伊廖公路伊廖公路11.2公里提质改造 | 岩坡新村、马渡村、伊溪村 | 新建 | 30万元/公里 | 400 | 400 | 0 | 0 | 提高78516群众的出行条件，提高生活质量 | 改善出行条件，明确产权及开发方式，建立管护制度，实现资产收益扶贫 |  |  | 2022年1月 | 2022年12月 | 东坪镇人民政府 | 东坪镇人民政府 |
| 8 | 基础设施 | 消防通道建设300米 | 杨林社区铺路组 | 新建 | 1000元/米 | 3 | 3 | 0 | 0 | 改善1831群众的生活生产条件、生活条件 | 改善群众生活生产条件，提高生活质量建立长效机制，实现生态扶贫 |  |  | 2022年3月 | 2022年12月 | 东坪镇人民政府 | 杨林社区 |
| 9 | 村组道路 | 苏木组公路2.5公里 | 坪溪村 | 新建 | 2万元/公里 | 20 | 5 | 15 |  | 解决苏木组全组120人的出行问题 | 明确产权及开发方式，建立管护制度，改善出行条件 |  |  | 2022年2月 | 2022年5月 | 东坪镇人民政府 | 坪溪村 |